**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** **законом** **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01 октября 2016года (нарастающим итогом)**

**Торковичское сельское поселение Лужского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.10.2016 (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2016 года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков****(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт дороги по ул. 2-Железнодорожная | 790 м | 790 м | 1208600,00 | 1141600,00 | 57000,00 | 10000,00 | 1094106,86 | 1032482,72 | 51624,14 | 10000,00 | 1094106,86 | 1032482,72 | 51624,14 | 10000,00 | 109117,28 |
| **Итого** | 790 | 790 м | 1208600,00 | 1141600,00 | 57000,00 | 10000,00 | 1094106,86 | 1032482,72 | 51624,14 | 10000,00 | 1094106,86 | 1032482,72 | 51624,14 | 10000,00 | 109117,28 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Иванова Е.В. |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  Л.В. Бурак |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Некозырева Е.В. |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Исполнитель Некозырева Е.В.  |  |  |  |  | (подпись)  | (фамилия, инициалы) |  |
|  (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года № \_\_

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы**
 |
| 1. | Ремонт дороги по ул. 2-я Железнодорожная |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка проектно-сметной документации | 2 квартал 2016г. | Администрация Торковичского сельского посления | Утверждение проектно-сметной документации | Исполнено |
| 1.2. | Проведение конкурсных процедур | 2-3 квартал 2016г. | Администрация Торковичского сельского посления | Определение подрядной организации | Исполнено |
| 1.3 | Проведение работ | 2-3 квартал 2016г. | Подрядная организация | Улучшение качества дорожного покрытия по ул. 2-я Железнодорожная | Исполнено |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 3-4 квартал 2016г. | Администрация Торковичского сельского посления | Акт приемки выполненных работ. Качественное исполнение работ. | Исполнено |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | Администрация Торковичского сельского посления | Мониторинг освоения средств | Исполнено |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | В случае необходимости | Администрация Торковичского сельского посления | Эффективное использование средств, приведение документации в соответсвие с результатами проведенных конкурсных процедур | Требуется |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Иванова Е.В/МП |