Приложение № 2

к ежеквартальному отчету

на 01 января 2019 года

№ 3/135

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Торковичское сельскоепоселение Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):**

**«Развитие административного центра территории Торковичского сельского поселения на 2018г.» Благоустройство п. Торковичи.** |
| 1. | Частичный ремонт дорог по адресам: пер. Стахановский, ул. Набережная, ул. Дудоровская |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация Торковичского сельского поселения | Определение подрядной организации. Заключение муниципального контракта. | Исполнено |
| 1.2. | Проведение работ | 2-3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Частичный ремонт дорог по адресам: пер. Стахановский, ул. Набережная, ул. Дудоровская | Исполнено |
| 2. | Устройство контейнерной площадки |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация Торковичского сельского поселения | Определение подрядной организации. Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 2.2. | Проведение работ | 2-3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Устройство контейнерной площадки | Исполнено |
| **Контроль за реализацией муниципальной программы (подпрограммы)** **«Развитие административного центра Торковичскогосельского поселения** **на 2018г.» Благоустройство п. Торковичи** |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Сентябрь 2018г. | Администрация Торковичского сельского поселения | Акт приемки выполненных работ. Качественное исполнение работ. |  Исполнено |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация Торковичскогосельского поселения | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | Исполнено |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | В случае необходимости | Администрация Торковичского сельского поселения | Эффективное использование средств, приведение документации в соответствие с результатами проведенных конкурсных процедур | Не требуется |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации поселения\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.В. Иванова/МП |