ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОРКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01 апреля 2013 года     № 40

Об утверждении Программы

социально-экономического развития

Торковичского сельского поселения

на 2013-2018 годы

В целях создания условий для повышения уровня жизни населения на основе обеспечения устойчивого экономического роста, развития рыночной инфраструктуры и более эффективного использования потенциала территории

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Программу социально-экономического развития Торковичского сельского поселения на 2013-2018 годы.

- Контроль за  выполнением данного постановления оставляю за собой.

- Постановление опубликовать в газете «Лужская правда» и разместить на официальном сайте Торковичского сельского поселения www.torkovichiadm.ru

Глава администрации

Торковичского сельского поселения                                                  В.М.Польшин

Утверждено

Постановлением главы администрации

От 01.04.2013 г.   № 40

Программа социально-экономического развития Торковичского сельского поселения на период 2013-2018 годы.

| № п/п | наименование мероприятия | срок выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | п. Торковичи |  |
| 1 | Строительство ФАПа в пос. Торковичи | 2013 |
| 2 | Ремонт дороги от ж/д переезда 125 км до ул. Садовая | 2013 |
| 3 | Разработка генерального плана Торковичского сельского поселения | 2013 |
| 4 | Капитальный ремонт муниципальных домов 7а, 5а по ул. 1-я Железнодорожная, дома 9 по ул. Победы, дом 18 по ул. Торговая | 2013 |
| 5 | Установка дорожных знаков по улицам пос. Торковичи | 2013 |
| 6 | Подключение к электроснабжению вышки связи МТС | 2013 |
| 7 | Проектирование и привязка Дома культуры на 150 мест | 2013-2014 |
| 8 | Ремонт здания администрации Торковичского сельского поселения | 2013-2014 |
| 9 | Ремонт здания Торковичской средней школы | 2013-2014 |
| 10 | Ремонт теплотрассы пос. Торковичи | 2013-2015 |
| 11 | Строительство спортивной площадки в пос. Торковичи | 2014 |
| 12 | Строительство очистных сооружений ФГУ комбинат «Балтийский» | 2014 |
| 13 | Газификация многоквартирных жилых домов в пос. Торковичи | 2014-2015 |
| 14 | Ремонт здания детского сада пос. Торковичи | 2014-2015 |
| 15 | Строительство очистных сооружений в пос. Торковичи в районе старой бани | 2014-2015 |
| 16 | Строительство Торковического стекольного завода | 2014-2016 |
| 17 | Строительство пожарного депо в пос. Торковичи | 2015 |
| 18 | Строительство многоквартирного жилого дома для расселения четырех квартирного жилого дома № 11 по ул. Торговая в пос. Торковичи | 2015 |
| 19 | Строительство дома культуры в пос. Торковичи | 2015-2016 |
| 20 | Строительство двух пирсов на озере Антоново в пос. Торковичи | 2015-2016 |
| 21 | Строительство спортивного зала к зданию Торковичской средней школы в пос. Торковичи | 2016 |
| 22 | Строительство второй артезианской скважины в пос. Торковичи | 2016 |
| 23 | Газификация частных домовладений в пос. Торковичи | 2016-2017 |
| 24 | Строительство квартала жилых домов в пос. Торковичи | 2017 |
| 25 | Строительство новой бани в пос. Торковичи | 2017 |
| 26 | Строительство железнодорожного переезда в районе станции Тарковичи | 2017 |
| 27 | Строительство и ремонт автомобильных дорог по улицам пос. Торковичи | 2018 |
| 28 | Строительство автомобильного моста через реку Оредеж от пос. Торковичи к пос. Оредеж | 2018 |
| 29 | Газификация частных домовладений деревень поселения | 2018 |
|  | д. Петрушина Гора |  |
| 1 | Реконструкция линий электропередач в д. Петрушина Гора | 2013-2014 |
| 2 | Грейдирование и подсыпка дороги по улицам д. Петрушина Гора | 2013-2014 |
| 3 | Строительство здания магазина в д. Петрушина Гора | 2013-2014 |
| 4 | Рытье пожарного водоема в районе ул. Полевой в д. Петрушина Гора | 2013-2014 |
|  | д. Овиновичи |  |
| 1 | Строительство часовни в д. Овиновичи | 2013-2015 |
| 2 | Рытье второго водоема в д. Овиновичи | 2014-2015 |
| 3 | Строительство автомобильной дороги к д. Овиновичи | 2016-2018 |
|  | д. Песочный Мох |  |
| 1 | Чистка пожарных водоемов д. Песочный Мох | 2013 |
| 2 | Строительство детской площадки в д. Песочный Мох | 2015-2016 |
| 3 | Строительство автомобильной дороги к д. Песочный Мох | 2017-2018 |
| 4 | Строительство дорог по улицам д. Песочный Мох | 2017-2018 |
| 5 | Строительство железнодорожного переезда в районе платформы 117 км | 2018 |