## Приложение 3

## к соглашению № 1/12 от 06.02.2019г

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам, включенным

в адресную инвестиционную программу за счет средств

областного бюджета за декабрь 2019 года

(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Торковичское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области (рублей)

| Наименование стройки (объекта) | Предусмотрено средств в 2019 году | Получено субсидий в 2019году | Принятые в 2019 году бюджетные обязательства | Выпол- нение капи- тало- вложе- ний | Перечислено средств организациям в 2019 году | Оста- ток суб- сидий на лице- вых сче- тах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | контр- агент | номер и дата дого- вора | сумма дого- вора на 2019 год |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  |  |  |  |  |  |  | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Финансирование объекта «Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п.Торковичи, ул. 2-я Гражданская» | 30 433 000,00 | 0 | 30 000 000,00 | 433 000,00 | 0 | 29000000,00 64713,60 | ООО «Балтийская строительная компания» ПАО энергетики и электрификации «Ленэнерго» | №0145200000419000731 от 12.07.2019г. №ОД-КнЭс-6573-19/9509-Э-19 от 12.04.2019г. | 29 433 000,00 107 856,00 | 5739222,30 64 713,60 | 5824875,31 64713,60 | 0 0 | 5739222,30 64713,60 | 85653,01 0 | 23260777,70 0 | Вырубка кустарника, Демонтажные работы (разработка грунта в траншеях, засыпка траншей и котлованов, разборка бетонных фундаментов.Разработка грунта, употнение грунта. Устройство основания под фундаменты. Перевозка строительного мусора. Технологическое приесоединение энергопринимающих устройств заявителя-ГРЩ-04 кВ дома культуры в совокупности с питающей, распределеительной и групповой сетями объекта. Выполнение-60% |

Целевое использование субсидий в сумме 5 803 935,90 (пять миллионов восемьсот три  тысячи девятьсот тридцать пять  рублей 90 коп.) подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации

муниципального образования                   _________     Иванова Е.В.          «__» ______ 20__ года

Руководитель финансового органа

муниципального образования                     _________    Некозырева Е.В.  «__» ______ 20__ года

(подпись)                (фамилия, инициалы)